Protokoll samverkan LSS

Lokal Bjälbo, Stadshuset Mjölby Kommun

Tid: 2026-02-16 13.00-15.00

Maria Larsson FUB Mjölby

Annette Svensson FUB Mjölby

Johanna Englund FUB Mjölby

Päivi Pannula Förvaltningschef

Robin Taylor Verksamhetschef

- Nybyggnation LSS-bostäder. Statusuppdatering

Gruppbostäderna som byggs i Skänninge följer enligt planeringen.

Sankta Ingrids väg 2 och Sankta Ingrids väg 4

Vi har genom styrgrupp tillsammans med SBF tittat på planritningar inför placering av det nya boendet som ska byggas i Eldslösa 2028 (byggstart 2027). Likaså tittas även på planer för Jonsbergsvägen som ska ligga i Sörby 2029 (byggstart 2028)

Det finns risk för överklagande i någon av placeringarna varför det kan ske en rockad i tidsplanen om vilket av boendena som byggs först. Eventuella överklaganden ska inte sinka tiden för behovet av nybyggnationer.

Önskemål från FUB att få ta del av Lokalbehovsplanen vid nästa tillfälle. Förslagsvis bjuda med Henrik Wadsby.

I och med att det byggs i Skänninge har vi nu möjlighet att påbörja avveckling av Lundbygatan. För att inte föregå de MBL-processer som måste till stånd inför en sådan förändring lämnades ingen närmare information om tidplan vid detta tillfälle. Ärendet ska också upp till nämnd 31 mars. Lundbygatan har varit utdömd sedan 2012 och när möjligheter finns ska vi ta vara på dessa för att succesivt avveckla verksamheten helt.

- Yrkesresan. Ny kontaktperson för Mjölby. Statusuppdatering

Johanna Lind, ny enhetschef, som börjar 23 mars bli kommunens kontaktperson för yrkesresan LSS. Johanna kommer närmast från Vadstena där hon är kontaktperson och har även där börjat införandet – om än i liten skala.

I kompetensförsörjningsplanen nämns yrkesresan där det framkommer att förvaltningen måste lösa resurssättningen för det. Det är ännu inte klart och det rör även övriga pågående och framtida yrkesresor. I dagsläget finns ingen färdig resurs för att lösa uppdraget med administration, ledningsfunktion för att vara utbildningsansvarig etc.

- Besök 13.15-13.50. Linda Hedlund, verksamhetschef utbildningsförvaltningen, utifrån föranmäld fråga från FUB Mjölby.

Det är inte klarlagt var den nya anpassade skolan ska förläggas. Det undersöks nu var den ska vara tillsammans med en lokalutredning. Det ska in planeringen finnas en treparallelligt. Helst skapa en skola från F-9. Vi kom överens om att Linda kommer tillbaka senare i år till samverkan för fortsatt dialog.

- Daglig verksamhet- Fråga från FUB. Enhetschef Daniel Petersson har fått nytt jobb och slutar 30 april. En omorganisering sker just nu jämte plan för rekrytering. Omorganisationen sker genom MBL i mars. Rekryteringen kommer rikta sig mot uppstart och drift av de nybyggda verksamheterna i Skänninge. Chef för daglig verksamhet finns redan föreslagen inom befintlig chefsgrupp. Diskussioner fördes även kring var olika delar av daglig verksamhet är lokaliserad. Både ur ett befintligt perspektiv och hur

- Besök. 14.15-15:00. Josefine Wettermark (kommunsekreterare) och Lars Östbom (enhetschef kommunstyrelsens förvaltning) utifrån valet 2026.